**Minuta de reunión - (#3)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto** | **Order Tracker** | | | **Lugar** | **Fac. de Ingeniería** |
| **Fecha** | **28/03/2016** | **Hora** | **19:00** | **Duración** | **1h** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Asistentes** | **Mercedes Madeira; Belén Sapia; Guido Laghi; Damián Arias; Dario Seminara; Sergio Piano** |

1. Se indicó que debemos dejar evidencia del planning poker ejecutado.
2. Se señalaron estimaciones similares entre dos user stories muy diferentes (listado de clientes vs. armado de pedido).
3. Debemos definir en el plan de proyecto:
   1. Qué significan los niveles de los riesgos.
   2. Listado de métricas
   3. Categorizar los bugs con mayores diferencias y criterios de severidad
   4. Se debe proponer un criterio de aceptación para los sprints
4. Ausencia de informe de avance. Se presentará de inmediato.
5. Enviar pantallas de la interfaz Android para corroboración.
6. Enviar las UAT correspondientes a los user stories planificados para el 1er sprint.
7. Se deben completar y repasar los 5 riesgos externos más importantes.

|  |
| --- |
| **Temas pendientes:** |
| **Informe de avance, UATs, Pantallas de interfaz de Android** |

|  |
| --- |
| **Próxima reunión:** |
| **Lunes 4 de abril de 2016, 19:00 hs. - Fac. de Ingeniería** |